
ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2551
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ    อำเภอเมือง    จังหวัดชุมพร
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
    ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     แนวทางที่ 1     ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน  สะพาน  ทางเท้า
                                ท่อระบายน้ำ  และท่าเทียบเรือ
แนวทางที่ 2    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และ

                        สาธารณูปการ
	2

1
	5.13
2.56
	3,237,300.-
100,000.-


	28.23
0.87
	ส่วนโยธา
สำนักปลัด

	รวม
	3
	7.70
	3,337,300.-
	29.10
	

	2.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการน้ำ
แนวทางที่ 1    พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ และภาชนะ
                       กักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอ


	1
	2.56
	30,000.-
	0.26
	กปภ. / สำนักปลัด

	รวม
	1
	2.56
	30,000.-
	0.26
	


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
     ความยากจน
แนวทางที่ 1   ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
                      ประชาชน

	1
	2.56
	100,000.-
	0.87
	ส่วนการคลัง

	รวม
	1
	2.56
	100,000.-
	0.87
	

	4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     แนวทางที่ 1    ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
                            สงเคราะห์
     แนวทางที่ 2    จัดบริการด้านสาธารณสุข  และ
                            บริการด้านสาธารณะ
     แนวทางที่ 3    ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
                            งานประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 4    ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา
                       คุณภาพ  และศักยภาพของคน
                       ในท้องถิ่น
แนวทางที่ 5    พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม 
                       ด้านกีฬาและนันทนาการ

	2
2
8
6
3
	5.13
5.13
20.51
15.38
7.70

	2,064,000.-
40,000.-
1,270,000.-
1,585,020.-
50,000.-

	18.00
0.35
11.07
13.82
0.44
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	21
	53.85
	5,009,020.-
	43.68
	


	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	5.   ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 1   ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 แนวทางที่ 2   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
                       เป็นพิษ
	1
4
	2.56
10.26
	20,000.-
174,000.-
	0.17
1.52
	สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	5
	12.82
	194,000.-
	1.69
	

	6.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
 แนวทางที่ 1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แนวทางที่ 2   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
                        ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 แนวทางที่ 3   เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
                       รายได้ของ อบต.
 แนวทางที่ 4  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
                       ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 แนวทางที่ 5   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
                        ขององค์กร
	2
1
1
1
3
	5.13
2.56
2.56

2.56

7.70
	15,000.-
5,000.-
30,000.-
12,000.-

2,798,320.-


	0.13
0.44
0.26

0.10

23.86
	ทุกส่วน
สำนักปลัด
สำนักปลัด/
ส่วนการคลัง
สำนักปลัด
ทุกส่วน

	รวม
	8
	20.51
	1,797,100.-
	24.40
	

	รวมทั้งสิ้น
	39
	100
	18,701,800.-
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
  วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการคมนาคม  และมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่พรั่งพร้อม

               1.1    ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และท่าเทียบเรือ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
	 -  ก่อสร้างถนนหินคลุก
บดอัดแน่น กว้าง 6.00x 638 ม. หนา  0.10  ม. 
 - วางท่อระบายน้ำ  คสล.  ( 0.80  ม.  จำนวน  385  ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล.  จำนวน  39  บ่อ

	1,631,300
(ตัดปี)

	ซ.รุ่งเรือง
ม.8
	ส่วนโยธา
(ส.ค.-ต.ค.50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการซ่อมแซมถนน
ลาดยาง  
	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร  ชนิดผิวทางแคปซีล  จำนวน  4,860  ตร.ม. 
	1,606,000
(ตัดปี)
	บ้านคอหมู - บ้านหัวกรูด  ม.4  - ม.6
	ส่วนโยธา
(ก.ย.-ธ.ค.50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการคมนาคม  และมีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่พรั่งพร้อม
1.2   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
	ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

	100,000
(อปท.)
	7  หมู่บ้าน
	กฟผ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการน้ำ
วัตถุประสงค์      เพื่อให้ประชากรมีน้ำใช้บริโภคและอุปโภคเพียงพอกับความต้องการอย่างทั่วถึง
                           2.1    พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำและจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการขยายเขตประปา
	ขยายเขตประปาให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน
	30,000
(อปท.)
	7  หมู่บ้าน
	กปภ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขความยากจน
วัตถุประสงค์      เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของประชากรให้มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ
                           3.1   ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
	ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล

	100,000
(อุดหนุน)
	7  หมู่บ้าน
	ส่วน
การคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์      เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             4.1   ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
	จัดสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับคนชรา  500  บาท/คน           ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์      500  บาท/คน

	1,542,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
	จัดสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับคนชรา  500  บาท/คน           ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์      500  บาท/คน

	522,000
(อุดหนุน)
	พื้นที่ อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์      เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                           4.2   จัดบริการด้านสาธารณสุข  และบริการด้านสาธารณะ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขต  อบต.

	20,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  จ.ชุมพร
	ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน  เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

	20,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์      เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             4.3    ส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม   งานประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีละวัฒนธรรมท้องถิ่น  (งานกลางบ้าน)
	สนับสนุนกิจกรรม
งานกลางบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	60,000
(อปท.)
	6  หมู่บ้าน
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง
	จัดกิจกรรมลอยกระทงในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  โดยมีมหรสพ  การละเล่นต่างๆ  
ให้ชมตลอดงาน
	400,000
(อปท.)

	สะพานปลา
ม.8
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

	โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5  ธันวามหาราช
	จัดกิจกรรม  5  ธันวา  โดยทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรและมีมหรสพ
ให้ชม
	200,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่
	จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
เพื่อให้พนักงานของ อบต.
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
	20,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5

	โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมและนันทนาการ
	90,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

	โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  (วันกตัญญูผู้สูงอายุ)
	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์โดยการทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัว
	200,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

	โครงการจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12  สิงหามหาราชินี
	จัดกิจกรรม  12  สิงหา
มหาราชินี  โดยทำบุญ
ตักบาตรและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรและมีมหรสพ
ให้ชม

	200,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8

	โครงการจัดงาน/สนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี
	จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม  โดยการทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ
ถวายพวงมาลา
	100,000
(อปท.)
	พลับพลา
รัชกาลที่ 5
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
วัตถุประสงค์      เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                           4.4    ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอน
	สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนให้แก่
ศูนย์การเรียนชุมชน  (กศน.)

	80,000
(อปท.)
	กศน.
ต.ปากน้ำ
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)  และ
อาหารกลางวัน 
	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขต  อบต.  และศพด.

	1,017,240
(อุดหนุน)
	รร.ในเขต  อบต. และ ศพด.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

	โครงการอุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแก่โรงเรียนในเขต  อบต.
	สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่ 
ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ และ ร.ร.บ้านหัวถนน

	100,000
(อปท.)

	ม.4 / ม.7
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดหาวัสดุ  สื่อการเรียน
การสอน  ให้แก่ ศพด.
ตามความเหมาะสม
	322,780
(อปท.)
	ศพด.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	โครงการฝึกอบรมสมาชิก  อปพร. ต.ปากน้ำ
	จัดฝึกอบรมสมาชิก  อปพร.ตามหลักสูตรที่อำเภอและจังหวัดจัดขึ้น
	60,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการเยาวชนคนเก่ง
	สนับสนุน/ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชน
คนเก่งในตำบล

	5,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์      เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.5   พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบล
	สนับสนุนกิจกรรมของ    ศูนย์กีฬาตำบลปากน้ำ
	30,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่ในเขต อบต.
	10,000
(อปท.)
	7  หมู่บ้าน
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการอุดหนุนให้ 
อบต.เจ้าภาพ
	สนับสนุนกิจกรรมในโครงการกีฬาสัมพันธ์  และโครงการอบรมสมาชิกของ อบต.ที่เป็นเจ้าภาพ
	10,000
(อปท.)
	พื้นที่
จ.ชุมพร
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์      เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลให้มีความสมดุลในระบบนิเวศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จัก
5.1   ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.
	20,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์      เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลให้มีความสมดุลในระบบนิเวศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จัก
                           5.4   การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอย
	จัดซื้อถังขยะพลาสติก 
แบบมีล้อ  ขนาดความจุ
185  ลิตร
	84,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงภาคใต้ตอนบน
จังหวัดชุมพร  (งานปิดอ่าว)
	สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานปิดอ่าวในช่วงฤดูปลาวางไข่
	30,000
(อปท.)
	กองอนุรักษ์ประมง
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

	โครงการอุดหนุนสำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
เงินอากรประมง
	อุดหนุนสำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร  จัดจ้าง
บุคลากรในการจัดเก็บอากร
ประมง
	30,000
(อปท.)
	สนง.ประมง
อ.เมือง
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
	ปรับพื้นที่บ่อขยะ
ขนาด  1,800  ลบ.ม.
จำนวน  1  บ่อ
	30,000
(อปท.)
	ที่ทิ้งขยะ
ม.6
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย   พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร
                            6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการ  อบต. 
พบประชาชน
	จัดโครงการ  อบต.เคลื่อนที่โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ  
ร่วมพบปะและให้บริการประชาชน
	5,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	ทุกส่วน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน  (จปฐ.)
	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. เขตพื้นที่ อบต.เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผน

	10,000
(อปท.)
	7  หมู่บ้าน
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย   พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร
                            6.2   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการทัศนศึกษาดูงาน
แก่ผู้นำชุมชน  กลุ่ม/องค์กร
ต่างๆ/ พนักงานส่วนตำบล
และสมาชิกสภา อบต.
	จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงาน  ผู้แทนชุมชน  และสมาชิกสภา

	5,000
(อปท.)
	-
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย    พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร
6.3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจัดทำและปรับปรุง
แผนที่ภาษี
	จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	1,000,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	ส่วน
การคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการจัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง  มาดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
	สำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชน  ที่มารับบริการของ อบต. ในการชำระภาษี
3  งาน
-  ภาษีบำรุงท้องที่
-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-  ภาษีป้าย
	30,000
(อปท.)
	พื้นที่ อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย    พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร
6.4  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร
	ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร
www.paknamchumporn.go.th  
	12,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์      เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูล  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพทันสมัย    พร้อมใช้งานและเพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากร
6.5  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
	จัดหาอุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์
ให้เพียงพอกับปริมาณงานและบุคลากรตลอดปีงบประมาณ
- ค่าวัสดุ (สนป.)  1,828,620.-
- ค่าวัสดุ (คลัง)       115,000.-
- ค่าวัสดุ (โยธา)     592,000.-
  รวม  2,535,620.- บาท
- จัดซื้อเครื่อง Pocket PC.

  เป็นเงิน  15,000.- บาท


	2,550,620
 (อปท.)
	อบต.
	ทุกส่วน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ อบต.
	ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของ
อบต. ที่ชำรุดให้ใช้การได้

	150,000
(อปท.)
	อบต.
	สนป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
/กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.  2550
	พ.ศ.  2551

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3

	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหาดภราดรภาพ
	ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก


	35,700
(อุดหนุน)
	อบต.
	สนป.
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